### На территории компенсационного дома в 9 микрорайоне началось благоустройство

18.06.2021

Городской застройщик КП «УГС» приступил к благоустройству территории компенсационного дома, который строится в Зеленограде на месте проблемного объекта.

Началось устройство бордюров и основания под укладку асфальта. Квартиры в объекте, строительство которого реализуется за счет городских средств, ожидают 55 пострадавших граждан. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Жилой дом, в котором предусмотрены компенсационные квартиры, строится в 9-м микрорайоне (корпуса 901а).

Кроме благоустройства КП «УГС» на объекте завершает облицовку фасада, работы по монтажу выполнены на 84%. Общая готовность конструктива более 80%. Внутренние инженерные системы на объекте смонтированы на 60%, отделочные работы выполнены на 36%.

С 2006 года застройщик ООО «Виром Инвест» на указанной территории планировал построить жилой многоквартирный дом. Жилой дом построен не был. С 2017 года ООО «Виром-Инвест» находится в процедурах банкротства, в 2019 году в отношении застройщика введено внешнее управление. Чтобы восстановить права пострадавших граждан, город принял решение о строительстве на том же земельном участке за счет средств бюджета компенсационного дома.

Адрес страницы: http://st-krukovo.mos.ru/presscenter/news/detail/10039719.html

Управа района Старое Крюково города Москвы