### На площадке «МИЭТ» готовится к сдаче производственный комплекс микроэлектроники

23.12.2022

В Зеленограде, на площадке «МИЭТ» ОЭЗ «Технополис Москва» (проезд № 4806), возводится комплекс зданий, где будут производиться микрочипы. Первый производственный комплекс, в котором расположатся основные производственные мощности, готов уже на 99 процентов.

Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Речь идет о пятиэтажном здании комплекса, общей площадью около 5,5 тыс. кв. м. Инспекторы провели на объекте выездную проверку, чтобы оценить соответствие материалов и работ утвержденному проекту, они проверили смонтированные инженерные системы, оценили благоустройство прилегающей территории. В ходе комплексной проверки особое внимание уделялось мерам противопожарной безопасности.

Рядом с проверяемым объектом строится 11-этажное здание, площадью 20,6 тыс. кв. м, где разместятся лаборатории фундаментальных исследований, инжиниринговых компаний, и где выпускники МИЭТа в дальнейшем смогут повышать свою квалификацию. Его сооружение тоже находится под контролем специалистов Мосгосстройнадзора. В настоящее время в здании возведены железобетонные конструкции третьего этажа.

Фото zelao.ru

Адрес страницы: http://st-krukovo.mos.ru/presscenter/news/detail/11299277.html

Управа района Старое Крюково города Москвы